Projet ETML-ES – Modification

A remplir par l'initiateur

| PROJET: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entreprise/Client: | ETML-ES | Département: | SLO2 |  |
| Demandé par (Prénom, Nom): | Philippe Bovey | Date: | 26.06.2023 |
| Objet (No ou réf, pièce, PCB...) | Théremin 2204 |  |  |  |
| Version à modifier: |  |  |  |

A remplir par l'exécutant

| Auteur (ETML-ES): | Jérémie Jean-Elie | Filière: | SLO |
| --- | --- | --- | --- |
| Nouvelle version: |  | Date: | 28.05.2026 |

# Description ou justification

Ce fichier mod permet à l’étudiant de connaitre l’état actuel du projet et qu’il puisse le reprendre sans problème.

# Référence conception

Le cahier de charges du système se trouve sur :

K:\ES\PROJETS\SLO\2204_Theremin\doc\admin\2204_Théremin-CDC-v1.docx$

Le dossier du projet se trouve sur :

K:\ES\PROJETS\SLO\2204_Theremin

Le dossier contenant le projet crée sur MPLAB se trouve sur : K:\ES\PROJETS\SLO\2204_Theremin\soft\2204_Firmware_V2.0_JJE

Le dossier contenant toute la documentation réalisée sur le projet se trouve sur : K:\ES\PROJETS\SLO\2204_Theremin\doc\V3

# Détail des modifications

| # | Description | Fait | Approuvé |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nouvelle config des fusibles du PIC18 | OK |  |
| 2 | Implémentation d’une fonction pour faire clignoter une LED | OK |  |
| 3 | Implémentation d’une fonction de test des capteurs ultrasons | OK |  |
| 4 | Changement du modèle de capteur ultrasons. Au départ un capteur avec une alim 5V y était installé. Mais toute la carte est en 3.3V. Un capteur ultrasons en 3.3V doit être installé. | NOK |  |
| 5 | Comm avec l’ADC | NOK |  |
| 6 | Génération d’un son | NOK |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

# Remarques

Il a fallu reprendre le codage du projet de 0 étant donné que le travail qui avait précédé celui-ci ne faisait pas fonctionner la carte. Les fusibles et registres du PIC18 ont donc été configurer pour générer un timer permettant de faire fonctionner certaines fonctionnalités de la carte. Les capteurs ultrasons ont pu être testés. Il a été remarqué que ces capteurs disposaient de la mauvaise alim. Lorsque ceux-ci ont été correctement alimentés, la distance a pu être mesurée de manière précise. Une fonction pour essayer de communiquer avec l’ADC pour essayer d’émettre un son a été écrite mais celle-ci n’est pas fonctionnelle. La fonction de détection de distance a juste été faite pour le capteur horizontal mais le fonctionnement est strictement le même pour le capteur vertical.

Une mise en garde semble nécessaire pour l’utilisation de capteurs ultrasons. En effet ceux-ci ne semblent pas correctement détecter une main au-delà d’environ 30cm. Ce détail peut donc limiter l’amplitude de mouvement possible pour jouer des notes.

Ce qu’il reste à faire pour avoir un prototype fonctionnel est de pouvoir communiquer avec l’ADC et d’émettre un son, puis d’allier la mesure de distance à la génération du son.

# Convention de nommage et liens

Le nom de ce fichier doit être unique et doit donc contenir le numéro du projet et un numéro consécutif de modification avec le format suivant :

aaii_MOD_nn.docx

ou

NomProjet_MOD_nn.docx

avec :

- MOD : pour modification

- aaii : numéro de projet, exemple 1708 pour projet de 2017 no 08

- NomProjet : Si le projet n’est pas numéroté ou mandat de client.

- nn : numéro de modification. La première est 01

Exemples :

- 1708_MOD_01.docx		1ere modification pour le projet 1708

- 1708_MOD_02.docx		2e modification pour le projet 1708

- CapteurVolets_MOD_01.docx	Cas de projet externe

Le schéma et/ou les documents de production de la pièce ou du PCB se référeront à ce document dans les cartouches.

Si un nouveau projet reprend un design d’un autre projet, créer un document de modification numéro 00. Ainsi, on pourra décrire les modifications initiales dans le fichier.

Exemple :

- 1803_MOD_00.docx	Modification initiale pour le nouveau projet 1803 à partir d’un autre projet (par ex. 1708)

## Stockage du fichier

Ce fichier sera stocké à la racine du dossier \doc\V3 d’un projet.

Ainsi, tous les fichiers de modifications des pièces ou PCBs faisant partie du projet sont centralisés dans le même répertoire. La numérotation devient implicite.